# PHASE 1 · IST-AUDIT

Datenschutz, Informationssicherheit und Apple-Review-Bereitschaft

| Produkt | Tschlüssli / internes Xcode-Projekt AfterLife |
| --- | --- |
| Auditstand | 17. Juli 2026 |
| Prüfart | Statische Prüfung von Quellcode und Projektkonfiguration |
| Projektpfad | /Users/reneengeler/AfterLife |
| Status | Erstbefund – noch keine Korrekturen umgesetzt |

# Zweck und Aussagekraft

Dieser Bericht dokumentiert den technischen Ist-Zustand der iOS-App anhand des lokal vorliegenden Quellcodes. Er trennt bestätigte Code-Fakten, daraus abgeleitete Risiken und extern zu klärende Punkte. Er ist Arbeits- und Abnahmedokument für die folgenden Umsetzungsphasen.

Wichtige Grenze: Nicht geprüft wurden produktiver Netzwerkverkehr, Server- und Vercel-Konfiguration, Webseiteninhalte, Verträge mit Dienstleistern, App Store Connect, reale Geräte-Backups oder ein eingereichtes App-Archiv. Rechtliche Bewertungen sind durch eine qualifizierte Fachperson zu bestätigen.

# Management-Zusammenfassung

Der aktuelle Stand ist noch nicht freigabereif für die Verarbeitung der vorgesehenen hochsensiblen Vorsorge-, Gesundheits-, Finanz- und Zugangsdaten. Besonders kritisch ist, dass Passwörter trotz vorhandenem Keychain zusätzlich im Klartext in AppStorage und SwiftData geführt und in Exportausgaben übernommen werden. Außerdem werden IBANs an einen externen Dienst in der URL übertragen und Einladungstokens protokolliert beziehungsweise persistent in UserDefaults gehalten.

| Priorität | Anzahl | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| P0 | 4 | Vor produktiver Nutzung zwingend beheben |
| P1 | 8 | Vor App-Store-Freigabe beziehungsweise Pilotbetrieb beheben oder verbindlich klären |
| P2 | 4 | Härtung und dokumentierte Qualitätsverbesserung |
| Positiv | 6 | Bereits vorhandene geeignete Grundlagen |

## Prioritätsdefinition

P0 – unmittelbares Risiko für vertrauliche Daten oder grundlegende Sicherheitsarchitektur.

P1 – wesentliche Apple-, Datenschutz- oder Sicherheitslücke vor Veröffentlichung.

P2 – sinnvolle Härtung, Nachweisführung oder Wartbarkeitsverbesserung.

OFFEN – im lokalen Code nicht abschließend feststellbar; externer Nachweis erforderlich.

# Kritische Befunde

| ID | Befund | Risiko | Code-Nachweis |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | Passwörter mehrfach im Klartext gespeichert | `gespeichertesPasswort` liegt in AppStorage; `registrierungsPasswort` und Konto-Passwörter liegen in SwiftData. Damit wird der Keychain-Schutz umgangen. | Registrierung.swift:44,790; ProfilModell.swift:31–34; Profil.swift:1045–1048; AboModell.swift:54–66 |
| P0-02 | Passwörter werden in Dossier/PDF-Ausgaben übernommen | Profil- und Konto-Passwörter werden beim Zeichnen des Dossiers ausgegeben. Ein geteiltes PDF kann dadurch Zugangsdaten offenlegen. | Profil.swift:2762, 2918, 2970–2974 |
| P0-03 | Vollständige IBAN an Drittanbieter übertragen | Die IBAN wird als URL-Pfad an openiban.com gesendet. URLs können in Infrastruktur-, Proxy- oder Serverlogs landen; Rechtsgrundlage und Auftragsverarbeitung sind nicht belegt. | Finanzen.swift:2083–2096 |
| P0-04 | Einladungstokens in Logs und UserDefaults | Der vollständige Deep Link und Token werden ausgegeben und persistent gespeichert. Tokens gewähren potentiell Dossierzugriff und sind wie Geheimnisse zu behandeln. | AfterLifeApp.swift:82–86, 267–307 |

# Wesentliche Befunde vor Freigabe

| ID | Befund | Bewertung | Code-Nachweis |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-01 | Privacy Manifest fehlt | Im Projekt wurde keine `PrivacyInfo.xcprivacy` gefunden. Required-Reason-APIs und App-Datenangaben sind noch systematisch zu bestimmen. | Projektdateien / Dateiinventar |
| P1-02 | Temporäre sensible Dateien | PDFs, Scans, Videos und Dokumente werden im temporären Verzeichnis geschrieben; konsistente Löschung und explizite Data-Protection-Optionen sind nicht nachgewiesen. | Dokumente.swift:975–1007; Wuensche.swift:1862–1942; Profil.swift:1836–1839 |
| P1-03 | Rechtliche Links nicht eindeutig | In der Registrierung ist nur ‚Nutzungsbedingungen‘ klickbar; ‚Datenschutz‘ ist Text. Im Profil öffnen rechtliche Punkte nur die Domain-Startseite. | Registrierung.swift:504–520; Profil.swift:579–639 |
| P1-04 | Berechtigungstexte inkonsistent | App-Name und Zwecke sind nicht einheitlich. Foto-Schreibzugriff nennt Videos, während auch Fotoalben gespeichert werden; Lesezugriff spricht nur vom Album. | project.pbxproj:480–485, 522–527 |
| P1-05 | Lokales Passwortmodell statt sicherer Authentifizierung | Mindestens sechs Zeichen, Vergleich mit lokalem Klartext und keine nachgewiesene serverseitige Verifikation/Hashing. Für ein echtes Konto ungeeignet. | Profil.swift:1117–1173; Relogin.swift:338–354 |
| P1-06 | Externe Datenflüsse nicht belegt | Adressdaten gehen an Vercel/Post und OpenPLZ; IBAN an OpenIBAN. Datenschutzbedingungen, Speicherfristen, Serverstandorte und Verträge liegen nicht im Projekt vor. | Profil.swift:1188–1316; Finanzen.swift:2083–2096 |
| P1-07 | Löschung deckt temporäre Exporte nicht nachweislich ab | SwiftData, Keychain, ausgewählte UserDefaults und Erinnerungen werden gelöscht; zuvor erzeugte temporäre Dateien werden dabei nicht gezielt bereinigt. | Profil.swift:1319–1416 |
| P1-08 | Schutz der SwiftData-Datenbank nicht explizit nachgewiesen | Die persistente ModelConfiguration verwendet die Standardablage. Eine bewusst geprüfte Schutzklasse, Backup-Strategie und Verschlüsselungsdokumentation fehlen. | AfterLifeApp.swift:14–49 |

# Härtungs- und Nachweispunkte

| ID | Punkt | Bewertung | Nachweis |
| --- | --- | --- | --- |
| P2-01 | Produktionslogs | Dateipfade, Termine und interne IDs werden per `print` ausgegeben. Release-Logging sollte datensparsam und zentral gesteuert werden. | Dokumente.swift:1096–1120; NotificationService.swift:21–71; Profil.swift:994 |
| P2-02 | Universal Links | Associated Domain ist konfiguriert; korrekte AASA-Datei, Team-ID/Bundle-ID und Tokenbehandlung auf tschluessli.ch müssen live validiert werden. | AfterLife.entitlements; AfterLifeApp.swift:310–356 |
| P2-03 | App-Umschalter und Bildschirmaufnahme | Kein expliziter Schutz sensibler Ansichten gegen App-Snapshots oder eine dokumentierte Entscheidung dazu gefunden. | Kein Treffer im statischen Audit |
| P2-04 | Automatisierte Sicherheitstests | Vorhandene Tests enthalten keine erkennbare Abnahme für vollständige Datenlöschung, Exportbereinigung oder Secret-Leakage. | AfterLifeTests / AfterLifeUITests |

# Bereits geeignete Grundlagen

| ID | Grundlage | Bewertung | Code-Nachweis |
| --- | --- | --- | --- |
| POS-01 | Keychain-Zugriffsklasse | `kSecAttrAccessibleWhenUnlockedThisDeviceOnly` verhindert Migration auf andere Geräte und schützt bei gesperrtem Gerät. | KeychainHelper.swift:29–40, 82–98 |
| POS-02 | Verschlüsselte Netzwerktransporte | Im statischen Audit wurden produktive HTTP-Aufrufe ausschließlich mit HTTPS gefunden; keine ATS-Ausnahme erkennbar. | Profil.swift; Finanzen.swift |
| POS-03 | Bestätigte Profillöschung | Explizite destruktive Bestätigung sowie Löschung vieler SwiftData-Modelle, Keychain-Einträge, Zustände und Erinnerung vorhanden. | Profil.swift:610–624, 1319–1416 |
| POS-04 | Mitteilungsberechtigung im Nutzungskontext | Berechtigung wird im Erinnerungsablauf angefragt und Ablehnung kann zu den Einstellungen führen. | NotificationService.swift; Home.swift:671–678 |
| POS-05 | System-Fotoauswahl | PhotosPicker reduziert unnötigen pauschalen Zugriff beim Import einzelner Medien. | Dokumente.swift:442; Wuensche.swift:784,849 |
| POS-06 | Keine externen Swift Packages | Im Xcode-Projekt sind aktuell keine Package-Produkte eingebunden; dadurch ist die Drittanbieter-SDK-Fläche klein. | project.pbxproj:174,197,220 |

# Vorläufiges Dateninventar

Die folgende Übersicht ist aus den SwiftData-Modellen und Nutzungsstellen abgeleitet. Sie ist in Phase 2 um Empfänger, Rechtsgrundlage, Aufbewahrungsfrist und endgültige Schutzmaßnahme zu ergänzen.

| Kategorie | Beispiele | Speicher/Empfänger | Schutzbedarf |
| --- | --- | --- | --- |
| Profil und Identität | Name, Geburtstag, Adresse, Telefon, E-Mail, AHV-Nummer, Profilbild | SwiftData; teilweise AppStorage | Sehr hoch |
| Authentifizierung | E-Mail, Passwort, Loginstatus, biometrischer Status | Keychain, AppStorage, SwiftData | Sehr hoch |
| Gesundheit | Hausarzt, Blutgruppe, Allergien, Medikamente, Organspende, Hinweise | SwiftData | Sehr hoch |
| Finanzen | Bankkonten, IBAN, Schulden, Versicherungen, Immobilien, Wertsachen, Steuerunterlagen | SwiftData; OpenIBAN | Sehr hoch |
| Digitale Konten | Anbieter, Benutzername, Passwort, Geräte-PIN, Notizen | SwiftData | Sehr hoch |
| Vorsorge und Wünsche | Bestattung, letzte Botschaft, Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag, Krankheit | SwiftData/externer Speicher | Sehr hoch |
| Dokumente und Medien | Scans, Fotos, Videos, Testamente, PDFs | SwiftData/externer Speicher/temp. Dateien | Sehr hoch |
| Drittpersonen | Hinterbliebene, Ärzte, Vertrauenspersonen, Kontaktdaten | SwiftData | Hoch |
| Freigaben | Dossier-IDs, E-Mail, Rollen, Status, Einladungs- und Zugriffstokens | SwiftData, UserDefaults, URL | Sehr hoch |
| Nutzungszustand | Navigation, Bereichsstatus, Erinnerungsdatum, Berechtigungsstatus | AppStorage/UserDefaults | Mittel |

# Externe Dienste und Datenflüsse

| Dienst | Zweck | Übermittelte Daten | Offene Prüfung |
| --- | --- | --- | --- |
| Vercel-Proxy / Schweizerische Post | Straßensuche und Gebäudeprüfung | Suchtext; bei Verifikation Straße, Hausnummer, PLZ, Ort | Vertrag, Logs, Standort, Löschfrist und Datenschutzhinweis offen |
| OpenPLZ API | Ortsbestimmung zur PLZ | Postleitzahl | Datenschutzhinweis und Serverprotokollierung offen |
| OpenIBAN | IBAN-Prüfung | Vollständige IBAN im URL-Pfad | P0; vor Nutzung ersetzen oder verbindlich absichern |
| Frankfurter API | Wechselkurse | Währungscodes; keine erkennbaren Personendaten | Geringes Datenschutzrisiko; Verfügbarkeit dokumentieren |
| tschluessli.ch | Rechtliches und Einladungslinks | Einladungstoken in Query-Parameter | Webserver-Logs, Ablauf, Widerruf und Einmalnutzung klären |

# Funktionsbezogene Prüfergebnisse

## Berechtigungen

Kamera: Usage Description vorhanden; tatsächlichen Scan-Start und Ablehnungsfall auf realem Gerät prüfen.

Face ID: Usage Description vorhanden; Text ist nicht konsistent mit dem Store-Namen Tschlüssli.

Fotomediathek: selektiver PhotosPicker beim Import ist positiv; direkte Add-/ReadWrite-Abfragen beim Export müssen mit korrekten Texten abgeglichen werden.

Mitteilungen: kontextbezogener Ablauf vorhanden; Sperrbildschirmtext auf sensible Inhalte prüfen.

## Löschung

In-App-Löschoption ist leicht auffindbar und verlangt eine klare Bestätigung.

Viele registrierte SwiftData-Modelle werden gelöscht; Keychain-Konten und die jährliche Erinnerung werden entfernt.

Temporäre Exporte, Vorschauen und möglicherweise bereits geteilte Dateien können technisch nicht durch die bestehende Routine nachweislich erfasst werden.

Serverseitige Datenlöschung ist mangels prüfbarer Backend-Implementierung offen.

## Authentifizierung und Biometrie

Keychain-Implementierung nutzt eine angemessene Zugriffsklasse.

Der Sicherheitsgewinn wird durch parallele Klartextkopien in AppStorage und SwiftData aufgehoben.

Face ID wird über LocalAuthentication verwendet; der bekannte Lifecycle-Sonderfall wird im Routing berücksichtigt.

Ob überhaupt ein echtes serverseitiges Konto besteht, muss als Produktentscheidung geklärt werden.

## Dokumente und Export

Dokumente und Videos werden als Daten in SwiftData beziehungsweise externalStorage abgelegt.

Für Vorschau und Teilen werden Klartextdateien im temporären Verzeichnis erzeugt.

Dateinamen werden nur teilweise bereinigt; Schutzklasse, Lebensdauer und Löschung sind nicht zentralisiert.

Das Dossier kann Passwörter ausgeben; dies ist vor jeder externen Testverteilung zu entfernen.

# Offene Nachweise außerhalb des Repositories

Aktuelle Datenschutzerklärung mit direkter HTTPS-URL und Versionsstand

Nutzungsbedingungen und Impressum mit direkter URL

App-Store-Privacy-Antworten und gegebenenfalls Tracking-Angaben

Vercel-/Backend-Quellcode, Logging, Secrets, Zugriffsschutz und Löschkonzept

Verträge beziehungsweise Datenschutzbedingungen aller externen API-Anbieter

Serverstandorte und grenzüberschreitende Datenübermittlungen

AASA-Datei und Live-Funktion der Universal Links

Backup-Verhalten und Data-Protection-Klasse auf einem realen Gerät

Netzwerkmitschnitt eines vollständigen Testablaufs

TestFlight/App-Archiv einschließlich Privacy Report und Validierungsprotokoll

# Empfohlene Reihenfolge für Phase 2 und 3

| Schritt | Paket | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Secret-Sofortmaßnahme | Klartextpasswörter aus AppStorage, Profilmodellen, digitalen Konten und Exporten entfernen; Datenmigration definieren. |
| 2 | Token- und Logging-Härtung | Tokens nicht protokollieren; sichere Ablage, Ablauf, Einmalnutzung und Widerruf festlegen. |
| 3 | IBAN-Datenfluss stoppen | OpenIBAN-Aufruf bis zur Architektur- und Vertragsentscheidung deaktivieren oder lokal/über kontrolliertes Backend ersetzen. |
| 4 | Dateischutz zentralisieren | Temporäre Dateien mit Schutzklasse, eindeutiger Lebensdauer und zentraler Bereinigung verwalten. |
| 5 | Datenschutzoberfläche | Direkte Datenschutz-, Impressums- und Nutzungsbedingungen-Links sowie verständliche Permission-Texte einbauen. |
| 6 | Manifest und Store-Angaben | Privacy Manifest, Required-Reason-API-Prüfung und App-Store-Datenschutzlabel erstellen. |
| 7 | Externe Nachweise | Dienstleister, Verträge, Serverlogs, Löschfristen und Auslandsübermittlungen klären. |
| 8 | Geräte- und Archivtest | Data Protection, Backup, Netzwerkverkehr, Löschung und Xcode-Archiv praktisch validieren. |

# Abnahmekriterien für Phase 1

| Status | Kriterium |
| --- | --- |
| Erfüllt | Prüfumfang und Grenzen dokumentiert |
| Erfüllt | Datenkategorien und externe Dienste vorläufig inventarisiert |
| Erfüllt | Befunde mit Priorität und Code-Nachweis dokumentiert |
| Erfüllt | Positive Kontrollen und bestehende Grundlagen dokumentiert |
| Erfüllt | Offene externe Nachweise separat ausgewiesen |
| Offen | Bericht durch Product Owner bestätigt |
| Offen | Start der Sofortmaßnahmen P0 freigegeben |

# Quellenbasis

Interne Nachweise

Xcode-Projekt und Swift-Dateien unter /Users/reneengeler/AfterLife, statisch geprüft am 17. Juli 2026.

Offizielle Apple-Grundlagen

Apple App Review Guidelines: https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/

Apple – Manage app privacy: https://developer.apple.com/help/app-store-connect/manage-app-information/manage-app-privacy

Apple – Offering account deletion: https://developer.apple.com/support/offering-account-deletion-in-your-app

Apple – Privacy manifests: https://developer.apple.com/documentation/bundleresources/adding-a-privacy-manifest-to-your-app-or-third-party-sdk

Apple – Using the Keychain: https://developer.apple.com/documentation/security/using-the-keychain-to-manage-user-secrets